开州发改审〔2022〕1074号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于重庆市开州区镇东片区燃气管道等老化更新改造项目开展前期工作的批复

重庆开乾投资集团有限公司：

你单位《关于启动重庆市开州区镇东片区燃气管道等老化更新改造项目前期工作的函》（重开乾司函〔2022〕192号）收悉。根据区委区政府领导的批示意见，经研究，原则同意重庆市开州区镇东片区燃气管道等老化更新改造项目开展前期工作，现将相关事项批复如下：

一、项目法人：重庆开乾投资集团有限公司。

二、项目名称：重庆市开州区镇东片区燃气管道等老化更新改造项目。

三、项目代码：2212-500154-04-01-844323。

四、建设地点：开州城区镇东片区。

五、建设内容及规模：更新改造燃气管道6.1km及附属设施，加装燃气安全装置3700套（包含软管更换、加装燃气安全装置等）；更新改造供水管网6.2km、排水防涝设施6km，雨污分流整治5km。

六、投资估算及资金来源：该工程估算总投资5514万元，资金来源为：争取中央预算内投资及业主多渠道筹资。

七、建设工期：16个月。

接此批复后，请按《重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区政府投资项目管理办法的通知》（开州府办发〔2018〕13号）的规定，抓紧细化、深化项目前期工作，按照基本建设程序完善相关手续，委托具有相应资质的中介机构编制可行性研究报告和总投资概算报我委审批。

重庆市开州区发展和改革委员会

2022年12月16日

重庆市开州区发展和改革委员会办公室     2022年12月16日印发