重庆市开州区刘伯承故居旅游环线改造工程

竣工验收意见

2023年1月13日，重庆市开州区交通局主持召开重庆市开州区刘伯承故居旅游环线改造工程竣工验收会，参会单位有区交通局、区人民政府赵家街道办事处、区交通执法支队及施工、监理、设计等参建单位。经过竣工验收委员会讨论，形成如下意见：

一、对参建各方的评价
    建设单位重庆宏畅交通发展集团有限公司能够严格按照基本建设程序、规章制度执行，管理机构健全，制度完善，责任明确，重视安全生产、环境保护、廉政建设等方面的工作，及时支付工程款，保证工程顺利进行，综合评价得分94.47，综合评价等级为合格。

设计单位重庆路达工程勘察设计咨询有限公司在设计工作中能够采用合理的设计方案，满足施工要求的设计精度和深度，提供的文件无严重的错漏现象，在项目的实施过程中，信守合同，服务及时，办事严谨，为项目顺利实施提供了技术保障，综合评价得分93.47，综合评价等级为合格。

监理单位河南省育兴建设工程管理有限公司建立健全了管理制度，认真监理，坚持旁站，严把质量，采取有效措施对工程质量、进度进行控制，较好的完成了监理任务，综合评价得分93.45，综合评价等级为合格。

施工单位重庆市开州区渝东建筑工程有限公司履约情况良好，按时完成了任务，综合评价得分92.45，综合评价等级为合格。

二、验收结论

经竣工验收委员会综合评定和审议，本项目能够严格按照基本建设程序进行，管理机构健全，制度完善，责任明确。该项目具备竣工验收条件，经竣工验收委员会的检查通过竣工验收。竣工验收工程质量得分为94.72，质量等级评定为合格。确定建设项目综合评价得分为94.43，综合评价等级为合格。

三、下一步主要工作

1.养护单位加强养护。