重庆市开州区城市管理局

2018年度决算公开说明

一、单位基本情况

1、主要职能：负责开州区城市综合管理工作的组织、协调、指导及监督检查工作，包括城区道路桥梁和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园和风景名胜绿化的维护管理、市政执法监察及市容市貌管理、医疗和生活垃圾无害化处置以及指导乡镇街道市政园林管理等工作。

2、机构情况：内设7科2室，下辖市政园林管理监察大队、园林绿化管理处、城市公园管理处、环境卫生管理处、公用设施管理处共5个财政全额拨款事业单位，并从行业角度管理城市固体废弃物综合处理厂（含温泉垃圾处理厂、临江垃圾处理厂和医疗废物处理场）、赵家垃圾处理厂共2个财政全额补助企业。

3、人员情况：年末实有人数为176人。

二、单位决算情况说明

我单位2018年度财政拨款总收入32023.93万元，上年结转351万元；总支出32342.68万元，其中：基本预算支出3257.98万元，项目预算支出29084.7万元；年末财政拨款结转和结余32.25万元；本年度基本支出比上年度增加29.04%：一是由于机关事业单位规范性津补贴和目标绩效考核提标补差等因素；二是增加公用经费控制标准预算；本年度项目支出比上年度减少32.04%，主要减少了城市基础设施项目建设投入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。我单位2018年度“三公”经费总额438.91万元，占年初支出预算的96.34%,比2017年度增加22.45%，是由于事业单位特种专用车辆运行费支出与上年决算口径不一致造成。

（二）“三公”经费实物量情况。我单位2018年度“三公”经费实物量，包括车辆保有量为91辆，支出总额为435.43万元，车均年支出费用4.78万元；国内公务接待批次36次，国内公务接待人次435人，支出总额为3.48万元，人均接待支出费用80元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费215.02万元，其中：局机关61.02万元，监察大队154万元，比上年度增加72.96%，主要原因是本年度增加规范性津补贴调标补差、目标绩效考核调标和公用经费控制标准等支出预算；机关运行经费主要用于日常办公水电、耗材、网络、电话、差旅和工会经费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。我单位国有资产车辆占用91辆，其中：园林处洒水车、高枝修剪车、工具车等22辆；公园处洒水车、工具车等12两；公用处曲臂车、管网疏通车等7辆；环卫处垃圾运输车、洒水车、扫地车、清洗车等31辆；监察大队应急保障车、执法执勤车、摩托车等19辆。

（三）政府采购支出情况说明。我单位2018年政府采购支出总额16124.53万元，其中：政府采购货物支出818.98万元（含以前年度采购金额）、政府采购工程支出15249.14万元（含以前年度采购金额）、政府采购服务支出56.4万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对所属单位全年工作开展了总结评价，涉及资金14991万元，从评价情况来看，一是城区清扫保洁面积749.56万㎡（含同城化管理）、82座公厕精细化管理；二是管养人行道112.5万平方米，车行道166万平方米；路灯9264盏，光源11370颗，LED夜景灯饰光源38676套；三是市街绿化管护总面积约181万㎡（含同城化），生产各类鲜花约400万盆。四是实施公园管护面积400万㎡。园内摆放鲜花约40万株。五是承担主城区约30平方公里的城管综合执法工作。

2、绩效目标自评结果。开县南山东路污水管网整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：新建DN400污水管道1907.2米、DN250管道1118.8米,一体化无人值守污水泵站1座。已完成项目财务决算。项目全年预算数为1244万元，执行数为1100.41万元，完成预算的88.46%。主要产出和效果：一是项目完工后将达到清洁生产，减少污染源和废物源；减轻环境负担，满足库区生态环境保护的要求；二是通过项目的实施，将防止汉丰湖水质继续恶化，减少污染物排入长江，从而影响整个三峡库区水质达标；三是项目设计可持续运行时间30年；四是通过项目的实施，小区移民对项目满意度达95%以上。发现的问题及原因：项目设计规模：新建DN400污水管道2050米、DN250管道1247米,一体化无人值守污水泵站1座；实际完成规模：新建DN400污水管道1907.2米、DN250管道1118.8米,一体化无人值守污水泵站1座，项目绩效目标偏离在可控范围内，未产生较大偏离。。

3、以预算单位为主体开展的绩效评价结果。

无

- 以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

- 无

- 五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费。

六、决算公开联系方式。

重庆市开州区城市管理局财务统计科  52688002