重庆市开州区城乡建设委员会                              2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

主要职责

（一）贯彻执行城乡建设法律、法规、规章、技术规范和标准、方针政策；承担规范城乡建设管理秩序的责任；拟订城乡建设发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施；负责城乡建设综合执法工作。

（二）负责推进统筹城乡建设。拟订统筹城乡建设政策并监督实施；拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施；组织城乡建设重大问题研究；指导镇乡（街道）城乡建设工作。

（三）负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费等的征收和管理；会同区财政局筹集城市建设维护资金，编制收支年度计划，经区政府批准后安排下达；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市基础设施项目概预算的监督管理。

（四）承担监督管理勘察、设计市场的责任。贯彻执行规范勘察、设计活动的方针政策；监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格；负责工业和民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合开发利用；监督管理城市雕塑工作。

（五）承担监督管理建筑市场的责任。贯彻规范建筑活动的政策并监督实施；管理建筑活动从业资质和资格；监督管理建设工程施工、质量、安全、工程监理、竣工验收等工作；监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；负责工程造价、质量认证、技术标准管理工作。

（六）监督管理建设工程招标投标活动。贯彻执行建设工程招投标法律、法规和方针政策；对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法；负责对招标代理公司的监督管理。

（七）负责城乡基础设施建设工作。贯彻执行城乡基础设施建设的方针政策；负责城乡基础设施项目储备和前期工作；组织实施城乡基础设施项目建设；指导古民居、古建筑的保护建设和区以上风景名胜建（构）筑物建设；指导城市地下管网建设；指导村镇、村庄人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；组织村镇建设试点，指导区级中心镇和重点示范镇建设和管理；指导农村住房建设和危旧房改造工作；指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。

（八）负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。贯彻住房建设和房地产开发建设政策并监督实施；负责组织实施城镇住宅区建设；负责房地产开发企业资质、项目转让和项目资本金管理。

（九）贯彻执行民防法律、法规、规章和方针政策；承担人民防空工程建设、管理的责任；组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作；组织开展民防宣传教育和培训工作。

（十）承担推进城乡建设科技进步的责任。贯彻执行科技发展方针政策；负责建设领域新技术推广应用；负责行业信息化、建筑智能化等管理工作；负责推进成品住宅建设和住宅产业化工作。

（十一）承担推进建筑节能的责任。贯彻执行建筑节能的方针政策；承担建筑节能技术推广工作；负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责推进绿色建筑工作；指导节能新型建材、环保建材和建筑机械与设备等的推进运用，指导墙体材料革新工作。

（十二）负责城建档案管理工作；承担城乡建设系统人才培训工作；承担建筑工程专业技术资格评审工作；开展城乡建设国际国内交流与合作；负责本系统安全稳定工作。

（十三）负责承接中央和重庆市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、重庆市和本区依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，重庆市开州区城乡建设委员会（重庆市开州区民防办公室）设11个内设机构：

（一）办公室（信访办公室）。

负责机关日常工作的组织、协调和督查督办；负责文电、会务、机要、财务等机关日常运转工作；承担信息、宣传、政务公开、新闻发布、安全保密、信访稳定、后勤管理等工作；承担机关电子政务工作；指导城建档案管理工作。

（二）政工科。

负责党务日常工作；负责职工思想政治宣传教育工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责机构编制、干部人事、社会保障、技术职称、统战、群团、计划生育和离退休人员管理服务工作；指导本系统精神文明建设工作。

（三）建筑业管理科。

负责建筑业行业管理，培育、规范建筑业市场，负责建筑施工、相关中介组织从业资质、执业资格管理；负责施工许可；协调建设工程招投标监督管理及造价咨询管理。

（四）建设管理科。

负责外来勘察设计单位、外来监理企业的登记管理工作，负责本区勘察设计单位的资质初审上报工作；负责房地产开发企业的资质初审上报，项目资本金、预售监管资金等的管理，负责外来房地产开发企业的登记及开发经营管理工作；负责协调管理工程建设的地质灾害防治工作；负责工程建设的规范标准、“四新”技术的贯彻管理、建筑材料准入及建筑节能工作；负责工程建设项目的初步设计审批、施工图审查备案、竣工验收备案。负责勘察设计、房地产开发企业的统计上报工作；负责协调工程建设项目的质量安全管理工作；承担工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间综合利用管理工作；监督管理城市雕塑。

（五）村镇建设科。

负责小城镇和村镇建设的统计工作，协调指导镇（乡）集镇基础设施建设工作；参与区域城镇体系规划和土地利用总体规划的编制与评审；指导村镇、村庄人居环境改善工作；组织村镇规划建设试点，指导区级中心镇和重点示范镇建设和管理；指导农村住房建设和危旧房改造工作；指导特色景观旅游名镇名村管理工作；指导城市地下管廊建设、海绵城市建设。

（六）城乡建设科。

拟订统筹城乡建设的发展战略、改革方案、中长期发展规划和年度计划；组织城乡建设重大问题研究；编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施；指导镇乡城乡建设；负责建设统计、目标考核等工作，承担综合统计工作。负责市级城建维护资金投入区县（自治县）城建项目的计划和管理。

（七）发展计划科。

承担城乡建设投融资管理工作；承办城市建设配套费等的使用和管理工作；承担会同筹集城市建设维护资金和编制收支年度计划工作；监督管理城市建设维护资金和编制收支年度计划工作；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；承担城市基础设施项目概预算管理工作；指导本系统财务、审计、国有资产管理、政府采购等工作。

（八）法规科。

负责协调城乡建设法制工作，贯彻执行城乡建设法律、法规、规章、技术规范和标准等方针政策；负责有关规范性文件合法性审查工作；指导行政执法、行政复议和行政应诉；承办相关行政复议案件和行政处罚听证；承担为机关重大决策提供法律依据及意见；指导城乡建设法制宣传、法律服务；负责本系统社会治安综合治理和法制日常工作。

（九）安全监管科。

监督管理全区房屋建筑和市政基础设施工程的施工安全；指导协调重庆市开州区建设工程施工安全管理站工作。

（十）民防综合科。

负责重庆市开州区人民防空办公室和重庆市开州区民防办公室的日常工作；负责人防工程建设、管理和结合民用建筑修建防空地下室的初步审查，人防工程易地建设费的征收；战时职责按上级的有关规定执行。

（十一）城市建设配套费征收管理办公室。

负责城市规划区内配套费的征收、核验工作；负责城市规划区外镇乡配套费的稽查、登记、核验工作；负责城市建设配套费的统计、上报工作；负责审查建筑面积限额以上的建筑工程抵减配套费的拆除面积。

其他事项

重庆市开州区民防办公室主要职责规定

（一）承担人民防空指挥场所和人民防空指挥自动化建设；在发生重特大突发事件时利用人民防空指挥场所为政府提供指挥平台；拟订防空袭方案及实施计划；指导监督战备保障方案落实。

（二）指导有关部门制订防护和抢险抢修方案；组织民防演练；指导群众防空组织的建设和民防志愿者队伍的训练；参与指导监督重要经济目标防护工作。

（三）承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；指导监督城市建设开发利用地下空间兼顾人民防空要求的执行情况；参与地下空间建设和开发利用项目规划工作。

（四）承担人民防空工程建设、管理的责任；组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。

（五）指导协调突发事件善后处理和恢复重建工作，会同有关部门组织开展民防宣传教育和培训工作；组织民防学术研究及交流。

（六）负责民防经费计划、使用和管理；监督管理民防系统国有资产；组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换。

（七）指导各镇乡（街道）和区级机关民防业务工作。

（八）承担国防动员委员会人民防空办公室的工作；承办区政府交办的其他事项。

下属单位职责

重庆市开州区城建管理监察支队

（一）隶属关系。重庆市开州区城建管理监察支队为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

宗旨：为城乡建设提供监察保障。

主要职责：受区城乡建委的委托，承担全区城乡建设管理监察执法工作。

重庆市开州区建设工程质量监督站（重庆市开州区建筑节能管理中心）

（一）隶属关系。重庆市开州区建设工程质量监督站（重庆市开州区建筑节能管理中心）为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

宗旨：为建设工程提供质量监督保障。

主要职责：

1.受区城乡建委委托，具体实施房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理。

2.参与建设工程质量事故的调查及应急突发事件的处理工作。

3.具体负责建筑施工企业诚信综合评价工作，对工程参建各方主体和有关机构质量信誉进行管理。

4.受区城乡建委委托，对建筑工程的初步设计进行节能专项审查，发放建筑能效和建筑能效测评标识、证书。

重庆市开州区城建档案室

（一）隶属关系。重庆市开州区城建档案室为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

宗旨：为城市建设管理提供城建档案管理服务。

主要职责：

1.城建档案的统一接收、保管、利用。

2.开发城乡建设档案信息资源，建立城乡建设档案资料信息库、目录库，利用现代化手段建立数字档案馆，编研城乡建设档案综合资料。

3.为社会提供城乡建设基础数据、信息咨询和档案技术服务。

重庆市开州区建设工程招标投标办公室

（一）隶属关系。重庆市开州区建设工程招标投标办公室为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

宗旨：为建设工程招标投标正常实施提供监督管理保障。

主要职责：

受区城乡建委委托，具体承担建设工程招标投标的管理工作。建设工程招标方式、招标文件备案；建设工程招投标情况报告备案；建设工程合同备案及合同履约情况的跟踪检查；建设工程招投标投诉受理，调解争议和纠纷；建设工程招投标交易情况统计分析。

重庆市开州区城乡基础设施建设管理处

（一）隶属关系。重庆市开州区城乡基础设施建设管理处为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

宗旨：管理城乡基础设施建设，促进城乡统筹发展。

主要职责：

1.组织实施城乡基础设施项目建设。

2.城乡基础设施建设工程的统计和信息发布。

3.参与城市地下管网建设。

4.城乡基础设施项目概预算的监督管理。

重庆市开州区建设工程施工安全管理站

（一）隶属关系。重庆市开州区建设工程施工安全管理站为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

宗旨：为房屋建筑和市政基础设施工程施工现场安全提供监督保障。

主要职责：

1.受区城乡建委的委托，具体实施房屋建筑和市政基础设施工程施工现场的安全监督检查。建筑施工企业安全生产许可证发放的具体管理工作；对安全防护用品及机械设备进行监督管理；对施工企业职工参加工伤保险、人身意外伤害保险工作进行监督管理；承担建设工程安全业务指导、安全生产大检查和教育培训考核的具体工作。

2.建筑安全事故及人员伤亡情况的统计、上报。

3.建筑工地的扬尘治理及投诉处理。

4.承担安全文明施工诚信评价工作。

重庆市开州区建筑管理站（重庆市开州区建设工程造价管理站、重庆市开州区建设岗位培训中心）

（一）隶属关系。重庆市开州区建筑管理站（重庆市开州区建设工程造价管理站、重庆市开州区建设岗位培训中心）为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

宗旨：加强建筑活动监督管理，维护公共利益和规范建筑市场秩序。

主要职责：

1.受区城乡建委委托，具体实施企业取得建筑业企业资质后是否满足资质标准和市场行为的监督管理。

2.受区城乡建委委托开展施工前现场踏勘，对施工现场是否具备条件以及是否存在违法开工行为进行重点勘察。

3.具体负责建设工程造价监督管理和建设工程造价信息管理的日常工作。预测和发布建设工程价格信息资料，调查、核实本地材料的现场结算价格；建立工程造价数据库；建设工程造价咨询单位和造价人员的监督管理；监督检查各类计价依据的执行情况。

4.房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备登记备案。

5.建设行业人员岗位技能培训与考核鉴定。

重庆市开州区康居工程建设管理办公室

（一）隶属关系。重庆市开州区康居工程建设管理办公室为区城乡建委管理的事业单位。

（二）宗旨和主要职责。

主要职责：具体实施农民新村、巴渝新居建设和农村危旧房改造工作。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

开州区城乡建设委员会（开州区民防办公室）机关行政编制18名。其中：主任1名、副主任3名。内设机构正职14名（其中群团职数3名），事业编制97名；年末机关行政在职人员12人，事业人员在职75人，离休人员1人。本部门独立核算的直属事业单位5个共计编制79人，纳入机关本级核算的事业单位3个计编制15人，纳入机关本级核算的预算决算代编的事业单位1个编制3人。具体分单位情况如下：康居办编制数6人在职4人、质监站编制30人在职30人、执法队编制15人在职9人、安管站编制18人在职10人、基设处编制10人在职9人、建管站编制5人在职3人、档案室编制4人在职3人、招标办编制6人在职4人、民防应急指挥中心编制3人在职3人。

二、单位决算情况说明

（一）收入、支出、结转结余情况

本年度本部门实际收到一般公共预算财政拨款收入12246.08万元，政府性基金预算财政拨款收入1672.5万元，本年收入总计13918.58万元。本年一般性公共预算财政拨款支出12228.84万元，基金预算财政拨款支出1672.5万元，本年支出总计13901.34万元，年末一般性公共预算财政拨款结转17.24万元，政府性基金预算财政拨款无结转。

（二）当年决算综合收支与上年决算指标及当年预算数核对增减变化原因。

1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数均为0，核对一致。

2．一是建委本级资产负债简表指标本年年初数资产合计19191.26万元、负债合计15052.16万元、净资产合计4139.11万元，与上年年末数资产合计19070.71万元、负债合计15035.10万元、净资产合计4035.61万元不一致的原因是2018年开州区建管站经区财政审定同意不再实行独立核算，合并到区城乡建委机关本级核算，预决算同时纳入区城乡建委机关本级，所以本年年初数资产增加120.55万元，负债增加17.06万元，净资产增加103.49万元。二是建委本级资产情况表本年年初数与上年年末数不一致的原因是2018年开州区建管站经区财政审定同意不再实行独立核算，合并到区城乡建委机关本级核算，预决算同时纳入区城乡建委机关本级，所以本年年初数固定资产的其他用房增加面积417.21平方米，价值75.04万元，汽车增加轿车一辆，价值22.98万元，其他固定资产增加办公设备5.47万元，年初资产总值从19171.71万元增加至19191.26万元。

3、建委本级一是本年收入比上年减少6653.32万元，减少41.89%，其中一般公共预算拨款减少了6717.53万元，减少42.29%，是因为2017年至2018年贫困人口住房安全保障项目基本完工，资金较2017年安排减少6000多万元，其中政府性基金预算拨款减少了4000多万元。二是政府性基金财政拨款本年有数而上年度没有数是因为2017年无政府基金预算拨款安排，2018年新增加棚改专项规划编制费49.5万元，经济适用房一期消防设施修复资金14.71万元共计64.21万元政府基金预算拨款。三是本年支出比上年减少了6658.77万元，减少41.92%，是因为2017年至2018年贫困人口住房安全保障项目基本完工，资金较2017年安排减少6000多万元，其中政府性基金预算拨款减少了4000多万。其中基本支出增加165.26万元，增加了34.19%，（人员经费增加116.85万元，增加26.42%；公用经费增加48.41万元，增加了117.77%），主要是几个方面因素：一是今年建管站部门决算与本级合并编制人员支出和公用支出较上年增加了96万多元；二是2018年公务员目标考核较上年大幅度调增以及事业人员超额绩效兑现调标；三是行政事业人员差旅补助兑现等因素；项目支出减少了6824.03万元，减少44.31%（基本建设支出减少了4680万元，减少100%，行政事业类减少了2144.03万元，减少20%），是因为2017年至2018年贫困人口住房安全保障项目基本完工，资金较2017年安排减少6000多万元，其中政府性基金预算拨款减少了4000多万元。年末结转和结余本年有数而去年没有数是因为财政权责发生制的原因。年末资产和负债的变动的原因主要是几个方面：一是建管站固定资产无偿调入本级110多万元；二是通过扶贫经济开发公司融资借款净额1000多万元用于贫困人口住房安全保障建设；三是农民工工资保障金本金大幅增加等因素。净资产的增加主要是：一是建管站固定资产无偿调入本级110多万元。二是权责发生制当年收入待支付；三是资产基金项目在建工程完工移交等因素所致。年末机构人员情况变动的主要原因是：独立编制机构数增加1个事业单位，按照开州财资函【2018】69号，将建管与建委本级合并编制部门决算，故增加了1个事业机构；年末编制人员行政人员减少3个，减少原因是纪检监察收回3个行政编制；年末实有人员数行政人员减少4人，事业人员增加3人是因为机关本级调出纪检监察人员2人，本级在职职工2人退休，建管站净增加3人。年末一般公共预算财政拨款补助开支人数减少1人，是因为机关本级调出纪检监察人员2人，本级在职职工2人退休，建管站净增加3人。固定资产变动的原因是建管站房屋资产无偿并入417.21平方米，建管站并入公务用车1辆，本级经批准报废公务用车1辆，经批准新购置公务用车1辆。“三公”经费支出变动比上年增加了386.1%，是因为建管站并入公务用车1辆，本级经批准报废公务用车1辆，经批准新购置公务用车1辆较上年度净增加237886元，较上年减少公车运行费4014元， 2018年棚户区改造、地下综合管理廊等方面的招商引资接待人次较上年增加11次119人共计增加费用19888元。培训费比去年增加193.84%，是因为新增建管站开支的农村建筑工匠培训费开支。调整预算本年收入和支出合计比去年减少了6653.32万元，减少41.89%，2017年至2018年贫困人口住房安全保障项目基本完工，资金较2017年安排减少6000多万元，其中政府性基金预算拨款减少了4000多万元。

4.康居办：一般公共预算财政拨款比去年减少了95.86%：因为2018年区政府整合了异地扶贫贫搬迁和农村危房改造资金，用于2018年扶贫攻坚，整合资金的预算统一到区建委机关，我单位农村危房改造补助专项资金预算支出比去年减少100%。本年基本支出增加23.04%，其中支出人员经费比去年增加了23.04%：因为2018年事业单位人员超额绩效36180元/人的增加,合计180900元；公用经费比去年增加了21.27%：因为2018年是扶贫攻坚年，工作量增加，各项费用相对增加。本年项目支出减少98.52%：因为2018年区政府整合了异地扶贫贫搬迁和农村危房改造资金，用于2018年扶贫攻坚，整合资金的预算统一到区建委机关，我单位农村危房改造补助专项资金预算支出比去年减少100%。年末资金和负债的增加是因为年底时2018年农村危房改造专项资金纳入我单位管理，各乡镇农村危房改造闲置资金清理退回我单位代管资金账户。年末实有人数减少了20%：是因为单位职工吴海科因病去世，单位年初实有人数由5人减少至4人。“三公”经费支出比去年减少13.48%：因为单位节约开支。培训费本年开支23055元，比去年1510元增加1426.82%：是因为乡村提升战略工作的加大，住建部开展了对乡村战略和农村人居环境整治工作的专项培训。

5.基设处收入方面：本年收入与上年收入差异减少28.26%情况：主要是开中校、职教中心人行天桥本年已接近完工，款项按合同金额已基本支付，而今年临江雨污分流项目只是支付前期费用，铁桥雨污分流在年底才刚刚动工，文峰街道双河店等3个移民安置小区立面排危项目并这个项目也只是完成了一期施工。关于一般公共预算财政拨款较上年减少了84.11%。其主要原因是：减少了债倦资金的及项目的投入。关于政府性基金预算财政拨款较上年增加82.34%主要是开县中学人行天桥、职教中心人行天桥本年支付了300万元，增加了临江雨污分流、铁桥雨污分流且文峰街道双河店等3个移民安置小区立面排危项目本年已完成了一期工程。关于本年支出较上年减少了28.31%主要是今年新增项目只是进行了前期工作，去年的项目已基本完工。关于基本支出增加21.14%主要是因为调整工资及增加平衡措施及超额绩效；关于项目支出减少了30.86%主要是因为开县中学人行天桥、职教中心人行天桥雨污分流、文峰街道双河店等3个移民安置小区立面排危项目已基本完。新增项目只是进行前期费用的结算。结转结余方面：当年一般公共预算财政拨款结余了14838元是因为财政按权责发生制所致：资产总计较上年减少了45.63%主要是因为项目已移交。负债总计较上年减少了16.2%：主要是因为本年支付了原欠往来款项。净资产总计较上年减少了67.04%主要是因为在建工程项目完工移交。关于“三公”经费方面。今年公务用车较上年增加了53.53%主要是项目增多，去工地使用车辆增多及车辆年限较久增加了日常的维修维护。而培训费也增加了89.72%主要是增加了远程教育。

6.执法队收入方面：本年收入与上年收入差异40.85%，情况说明：项目预算增加15万元，人员超额绩效调整增至36180元/人/年。一般公共预算财政拨款较上年增加40.85%。其主要原因是：项目预算增加15万元，人员超额绩效调整增至36180元/人/年。支出方面：本年支出与上年支出差异39.63%，情况说明：项目预算增加15万元，人员超额绩效调整增至36180元/人/年；定额公用增加1万元/人/年。（1）基本支出较上年增加31.14%。其主要原因是人员绩效调整预算支出增加36180元/人/年；定额公用增加1万元/人.年；定额公用增加1万元/人/年。（2）项目支出较上年增加100%。其主要原因是项目预算增加15万元。年末资产负债方面：负债较上年减少44.59%。其主要原因是财政代管资金建委借款减少6万多元.培训费支出方面：培训费支出较上年增加1210.83%，其主要原因是2018年市级执法培训增加开支14530元。

7.安管站：本年收入比上年增加52.71%，主要是年初安全监督执法经费大幅增加及职工超额绩效增加；本年支出比上年增加51.6%，主要是职工超额绩效增加；项目支出比上年增加1100%，主要是年初安全监督执法经费大幅增加。年末编制人数增加50%，主要是编制数增加。年末实有人数减少9.09%是单位职工退休1人。（一）收入方面：本年收入比上年增加52.71%，主要是年初预算安全监督执法经费大幅增加及职工超额绩效增加。（二）支出方面：本年支出比上年增加51.6%，其中基本支出人员经费比上年增加24.48%，主要是职工超额绩效增加；项目支出比上年增加1100%，主要是年初预算安全监督执法经费大幅增加。（三）结转结余方面：年末有结余是财政权责发生制所致。（四）资产负债方面：1.资产总计较上年减少81.11%。主要是大量退还施工企业安全抵押金及固定资产报废。2.负债总计较上年减少87.04%主要原因是大量退还施工企业安全抵押金。3.净资产总计较上年减少6.04%主要原因是报废了一批固定资产。（五）机构人员情况方面：年末编制人数增加50%，主要是单位编制数增加 。年末实有人数减少9.09%是单位职工退休1人。（六）关于“三公”经费开支较上年增加3.12%。1.公务用车减少4.96%。说明是公车改革后，管理规范，减少了一般公务用车次数，实行一般公务活动按规定乘坐公共交通。2、招待费增加187.57%原因是严格按照中央八项规定要求，对无公函、无具体实质性公务活动一律不予接待，但因工作需要，安全执法检查及聘请专家检查、指导隧道工作的次数增加。其中住宿费4518元，因此较上年有所增加。3、培训费增加90.61%，主要是安全监督人员，安管人员，起重机械人员培训人员、次数大幅增加。

8.质监站：本年决算收入（一般公共预算财政拨款）较上年增加99.51万元，增长20.62%.其主要原因：一事业人员超额绩效354241元；增减工资结算养老保险.职业年金清算44901元；增资、晋级及匹配医保公积金16347元。2017年2018年绩效调标结算276948元。年末结转63486元。

本年决算支出较上年增加93.16万元，增加19.31%。其主要原因：事业人员超额绩效354241元；增减工资结算养老保险.职业年金清算44901元；增资、晋级及匹配医保公积金16347元。2017年2018年绩效调标结算276948元。年末结转63486元。二是项目支出较上年增加5万元。资产负债方面：负债总计较上年减少21.26万元，减少了12.77%，净资产总计（非流动资产基金）较上年减少31.11万元，减少28.12%的主要原因是：资产清理报废了一批固定资产37.46万元，购置了23900元固定资产。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。本部门“三公”经费支出总额62.92万元，占一般公共预算支出比重0.6%。

“三公”经费决算数比年初预算数减少20.1%，减少了15.78万元，主要是因为公务用车购置费节约了0.81万元，公务用车运行维护费节约了11.85万元（车辆运行费减少主要原因是从7月起到11月止报废车辆2台有5个月运行费用没有产生，而12月份又购置2台车辆，车辆台数总量未变），公务招待费节约了3.12万元。

“三公”经费支出比上年增加了67.01%，其中公务用车购置及维护费比上年增加了60.91%（公务用车维护费比上年减少了6.04%），国内接待费比上年增加了189.52%，是因为建委本级经批准报废公务用车1辆，经批准新购置公务用车1辆，较上年度净增加23.79万元；其次是2018年棚户区改造、地下综合管理廊等方面的招商引资公务接待人次较上年增加11次119人计1.99万元；公车运行维护费较上年减少了0.40万元。

（二）“三公”经费实物量情况。2018年本部门公务用车新购置1辆，年末保有量12辆，国内公务接待批次32个，接待人数231人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门机关运行经费支出89.51万元，比2017年度增加48.41万元，增长17.85%，主要原因是:一是由于2018年脱贫攻坚工作按照去上要求成立了金峰镇中山、青山两个村脱贫攻坚驻村工作队，派驻了2个第一支部书记和3个驻村工作队员开支的各项工作经费增加了；二是2018年7-12月全区市内出差补助实行每人每月不突破1500元包干使用，增加了公用经费开支；三是外借乡镇街道工作人员及委属企业人员从事建委行政事业工作开支的公用经费增加。机关运动经费主要用于建委机关本级行政单位公务人员开支的基本公用经费，包括基本办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行委会费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位：基设处、安管站、执法队、康居办、质监站、建管站、档案室、招标办、应急指挥中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额8171.41万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、政府采购工程支出7917.11万元、政府采购服务支出214.8万元。授予中小企业合同金额8171.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（授予中小微企业合同金额由部门根据实际情况进行公开）。

- 预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对4个项目开展了绩效自评，涉及资金23235.85万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金5580万元，从评价情况来看，一是铁桥雨污分流项目：批复概算总投资4144.83万元，其中工程费用3544.69万元。主要建设内容：改造与完善管网总长46577m，其中：二级污水收集管网DN400埋地HPDE双壁波纹管2957m, DN400架空钢管189m,DN300埋地HDPE双壁波纹管15661m,DN300架空钢管1961m,DN300满包HDPE管709m,DN100倒虹钢管100m，三级污水收集管网DN200埋地PE管15000m,DN200挂壁PE管10000m；检查井817座，跌水井20座，9m3化粪池50座，车行道路破除与恢复28700m2，人行道路破除与恢复15000㎡，雨水沟清淤4500m3 ,破损盖板修复6000㎡，屋面雨水改造DN100UPVC雨水管32766m。项目建设工期12个月。资金到位情况:区财政2018年下达专项资金1700万元。项目财务管理情况：事业单位会计制度核算并做专账。资金使用情况：2018年支付354.02万元，其中安全文明施工费45.12万元，二类费用308.90万元。项目进展：该项目于2018年12月31日开工建设（开工令2018年12月31日下达），施工合同价3955.297811万元，合同工期12个月，目前已完成总工程的58.2%。项目完成率：2018年12月底累计支付354.02万元，完成率20.82%。二是临江雨污分流改造项目批复概算总投资10239.27万元，其中工程费用8815.01万元。主要建设内容：D300管径的HDPE管7673m,污水管D200管径的UPVC管30009m,接户排水管D100管径的UPVC管4000m,检查井1401座,沉泥井176座;路面拆除及恢复20000㎡;新建化粪池22座，现状排水沟加盖板600m；挖方61045m3 ，填方49489 m3。市政污水部分：D400管径的HDPE管17328m,D400管径的钢管35m，D400~500管径的II级钢筋混凝土管1815m；检查井552座；路面拆除及恢复31788㎡；清淤换填16372m3，挖方192016m3，填方180414 m3。市政雨水部分：D400～1200管径的HDPE管1957m，D300~2200管径的II级钢筋混凝土管1663m；检查井93座，沉砂井22座，箱涵附井14座，双箅雨水口89座，急流槽81m；一体式潜水泵4台；新建、扩建排水暗沟18140m,现状沟疏通、修缮5393m,涵洞疏通3200m，现状涵洞拆除460m；路面拆除及恢复15667㎡；清淤换填15142m3，挖方59072m3，填方36679 m3。项目建设工期24个月。资金到位情况:区财政2018年下达专项资金3200万元。项目财务管理情况：未做专账。资金使用情况：2016年支付二类费用4.67万元，2017年支付二类费用0.36万元，2018年支付二类费用335.44万元。项目进展：该项目于2019年7月4日完成项目施工招标。项目完成率：2016年12月底累计支付4.67万元，完成率0%； 2017年12月底累计支付5.03万元，完成率0%，2018年12月底累计340.48万元，完成率10.64%。

2、绩效目标自评结果（如有）。有重点专项的部门应公开1个重点专项绩效目标自评结果。

开州区文峰街道双河店等3个社区移民安置小区综合帮扶项目（立面排危）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标：完成排危改造外墙立面面积约26000M²，屋面改造面积约5000M²，外立面零星排危1000M²，年末项目总体完成情况：完成排危改造外墙立面面积22750.3M²，屋面改造面积4415.3M²，外立面零星排危1000M²。项目全年预算数为2000万元，执行数为940万元，完成预算的55%。主要产出和效果：一是排危改造外墙立面面积（22750.3M²），二是屋面改造面积（4415.3M²）。发现的问题及原因，一是居民要求棚改阻止实施，调整规模续建。

| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 开州区文峰街道双河店等3个社区移民安置小区综合帮扶项目（立面排危） |  | 负责人及电话 | 温亲中 023-87403053 |  |
| 中央主管部门 |  |  | 水利部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 开州区水利局 |  | 实施单位 | 重庆市开州区城乡基础设施建设管理处 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 2000 | 940 |  | 47% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 1694 | 940 |  | 55% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成排危改造外墙立面面积约26000M²，屋面改造面积约5000M²，外立面零星排危1000M² |  |  |  | 完成排危改造外墙立面面积22750.3M²，屋面改造面积4415.3M²，外立面零星排危1000M² |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：排危改造外墙立面面积（M²） |  | 26000 | 22750.3 | 居民要求棚改阻止实施，调整规模续建 |
|  |  |  | 指标2：屋面改造面积（M²） |  | 5000 | 4415.3 | 居民要求棚改阻止实施，调整规模续建 |
|  |  |  | 指标3：外立面零星排危（M²） |  | 1000 | 1000 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量是否合格 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 指标2：有无安全质量事故 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始时间（年、月） |  | 2017.06 | 2017.06 |  |
|  |  |  | 结束时间（年、月） |  | 2018.08 | 2018.08 |  |
|  |  |  | 综合验收时间（年、月） |  | 2018.10 | 2018.10 |  |
|  |  |  | 年度完成进度（100%） |  | 80% | 80% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金是否超概算 |  | 否 | 否 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 收益人口（人） |  | 15000 | 15000 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：环境整洁提高比例（%） |  | 70% | 70% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 库区群众满意度（%） |  | 90% | 90% |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

3、以预算单位为主体开展的绩效评价结果（如有）。按照上级部门、财政部门等要求对2015年6月至2018年6月危房改造资金开展了绩效评价，具体情况如下：

2015年6月至2018年6月危房改造项目概况

三年来，全区共实施农村危房改造13214户，其中C级8173户、D级5041户，补助资金16715.85万元。具体情况为：

2015年共实施危房改造4564户，其中C级3176户、D级1388户，补助资金5296.8万元。

2016年共实施危房改造3620户，其中C级2608户、D级1012户，补助资金4081.2万元。

2017至2018年，市级下达我区农村危房改造指标4174户（2017年2269户，2018年1905户）。按照区扶贫攻坚要求，整合危改和易地扶贫搬迁资金，用于我区贫困人口住房安全保障项目，确保我区高质量脱贫达标。同时加大了危房改造力度，两年共实施农村危房改造5030户，其中2017年实施危房改造2269户，2018年实施危房改造2761户，超额完成市级四类重点对象危房改造指标856户，兑现补助资金7337.85万元。实现了脱贫年度计划内的建卡贫困户等4类重点对象的住房安全保障全覆盖。

2018年危房改造项目绩效目标

到2019年6月底前，全面完成市级下达我区2018年度农村危房改造任务1905户。

绩效评价目的

一是项目决策。项目目标、决策过程和资金分配的合理性、合法性；项目资金安排落实、总投入等情况。二是项目管理。资金使用、财务管理、组织管理；财政资金实际使用情况，项目组织情况（包括指标调整情况、完成验收等）；项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。三是项目效果。项目产出的经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象满意度等；项目绩效目标完成情况，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

绩效评价原则和方法

根据本次绩效评价目的及评价对象特点，遵循相关性、重要性、系统性及经济性原则。主要采取走访座谈、现场勘查、综合分析、比较法和公众评判法。

绩效评价实施过程

一是制订绩效评价工作方案及指标体系，二是收集、整理和核实绩效评价的相关资料，三是评价、计算绩效指标的实际完成情况和得分，四是综合分析并形成初步评价结论，征求相关方面意见，五是撰写与提交评价报告。

绩效评价结论

2018年开州区农村危房改造项目，助推脱贫攻坚、旅游发展和乡村振兴，取得了较好的环境效益、社会效益、经济效益，得到区委、区政府主要领导的高度肯定和人民群众的一致好评，主要表现在以下几个方面：

一是住房安全得到保障。通过拆除重建、修缮加固等方式改造农村危房，帮助贫困农村群众解决了基本居住安全问题，按照”两不愁三保障”的要求，贫困人口住进了“安全房”、“保命房”，实现了“住有所居”的目标。近三年，全区已完成贫困农户危房改造约13000多户，惠及贫困人口约3万多人。同时，把居住在不具备基本生产生活条件的困难群众尽可能集中搬迁，统一规划建设美丽新村，完善基础设施和公共服务设施，方便了群众生产生活。

二是居住功能有效提升。D级危房改造结合农村人居环境整治，每户改造后房屋均配套完善水、电、厨房、卫生间、人行便道等必要的基础设施及生活设施；集中安置点还配套有垃圾收运、休闲小广场等公共服务设施，有效提升了农村房屋居住功能，改善了农村居住环境。

三是村居面貌焕然一新。在时间紧，任务重的情况下，全区住房安全保障工作“量质齐飞”，效果较往年大幅提升。五通乡整体推进农村危房改造，因户施策，总体效果好；巫山镇的C级危房改造排危彻底，合格率高，档案资料完善；铁桥镇D级新建房屋起点高，观感好；大德镇 “五保户”联建的集体产权房规划统一，配套设施齐全；紫水乡的临界非贫困户危房整治改造效果好；和谦镇的土坯房整治特色鲜明。

四是经济发展得到促进。农村危房改造有效带动了各级政府投资向农村转移，拓宽了农民工就业渠道，拉动了建筑材料的需求，促进了运输业的发展，状大了农村电商的发展。刺激了农村消费，拉动了内需，促进了农民增收，经济增长。

五是党群关系更加密切。在危房改造实施过程中坚持优先解决住房最困难、经济最贫困的农村困难家庭的居住安全，全力打造群众满意工程，把党和政府的温暖送到困难群众的心坎上，群众盼望多年的梦想得以实现，密切了党群关系，促进了社会和谐。

经综合评价，农村危房改造项目绩效评价结果为95分，绩效等级为“优”。

主要经验做法

首先，“一对标”。就是按照“一达标、两不愁、三保障”的要求，确保100%解决拟脱贫建卡贫困户等四类重点对象的住房安全问题，实现应改尽改、应建尽建、应搬尽搬。

其次，“二精准”。一是精准对象。在实施过程中，我们常年派出工作组深入各镇乡（街道）进行指导，确保程序规范、群众认可；通过部门信息比对，确保客观公正、对象精准。二是精准政策。我们在出台51个政策文件的基础上，多次召开住房安全保障工作座谈会、培训会，编制了《农村危房改造建筑方案指引》，印发了《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》和《农村房屋危险等级和住房安全简易评定办法》，制发了《农村危旧房改造政策明白卡》张贴到户，统一制作了施工承包合同模板和农村老旧闲置房屋标识喷印模板，编制住房安全保障政策短信并群发各镇乡（街道）干部职工，提升农房建设管理水平，形成“区级政策、镇乡管理、村级操作”的三个统一。

再次，“三加强”。一是加强过程指导。组织3个工作督导组，深入村社，督进度、查质量、促安全，编制住房安全保障工作战报，定期通报工作情况，褒扬先进、鞭策后进，确保工作有序推进，目标顺利完成。二是加强验收整改。从镇乡（街道）自查验收和区级验收两个层面全面开展验收工作，在镇乡街道自查验收合格的基础上，区城乡建委抽调60名业务骨干组成20个验收工作组，通过“一查五看二录”的方式，逐户实地核查危房改造相关情况，形成验收记录，下发整改通知，完善验收档案。对验收中发现的问题，坚持事不过夜，分类建立台账，督促限时整改，确保所有住房建设基本居住功能完善，如期完工入住。三是加强能力建设。在脱贫攻坚战中锤炼班子、锻炼队伍，不断提高干部职工的战斗力，构建坚强战斗堡垒。通过脱贫攻坚历练，转变党员干部工作作风。

问题与困难

一是对象精准问题。由于没有信息比对到位，对隐形的房产、车辆、社保、救助、企业、银行等信息没能及时掌握，容易造成错评。建议建立大数据信息共享平台，整合部门信息资源，利用互联网信息比对，实现对象精准识别。

二是补助标准问题。目前农村危房改造补助标准太低，只能解决贫困群众部分建房资金，可能出现大额举债问题。易地搬迁补助标准不断提高，两项建房补助标准差距越来越大，建议提高对农村危房改造的补助标准。

建议意见

一是加大投入，拓展筹资渠道。统筹整合财政涉农资金，引导社会力量资助，鼓励志愿者帮扶和村民互助，构建多渠道的农村危房改造资金投入机制，加大资金投入力度，不断提高补助资金额度。根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式等情况切实加大对深度贫困户的倾斜支持。

二是因户施策，优化改造方式。在确保安全的前提下，引领贫困户优先选择加固方式改造，C级危房必须加固改造，鼓励具备条件的D级危房除险加固。充分调动农户积极性，引导其投工、投劳、投料，通过统建农村集体公租房及幸福大院、修缮加固现有闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房等方式，解决自筹资金和投工投料能力极弱的深度贫困户住房安全问题。

三是扎实推进，健全工作机制。一是成立专项工作组，深入镇乡（街道）进行督查指导、协调服务，并通过定期通报，督促工程进度。二是坚持问题导向，按时收集汇总各乡镇工作推进情况，深入剖析，找出问题，不断优化工作举措，针对性的提出解决方案。

四是过程督导，严控质量安全。一是对照《农村房屋危险等级和住房安全简易评定办法》，严格建设质量标准。二是督促各镇乡（街道）落实主体责任，注重全过程的质量安全监督管理，落实专人“点对点”监管到户；组成日常质量安全督导组，指导镇乡（街道）加强质量安全管理和隐患排查，严守质量安全底线。

五是抓实验收，完善功能配套。在乡镇自查验收的基础上，动态组织工作人员通过“一查五看二录”的方式（查档案资料，看对象身份、鉴定报告、质量安全、功能配套、资金拨付，录现场验收图片、信息系统），实地核查危房改造相关情况，下发整改通知，形成验收记录，完善档案资料。

六是注重形象，严格风貌管控。根据各镇乡（街道）现有风貌实际，与乡村振兴有机结合，因地制宜的编制农村危房改造通用图集。指导乡镇按照通用图集实施改造，从而提升新房品质、品味，促使房屋风貌与周边环境协调统一。

| 城乡建委绩效评价指标体系表——农村危旧房改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 评价内容 | 标准分 | 评分说明 | 评价得分 |
| 项目决策（10%） | 目标科学 | 30% | 达到基本住房安全要求，满足人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件。 | 3 | 能满足基本居住功能需要得2分，满足人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件得1分。 | 3 |
|  | 目标细化 | 40% | 项目细化到每个相关乡镇街道办 | 4 | 项目细化到每个相关乡镇街道办得4分，未细化不得分 | 4 |
|  | 目标量化 | 30% | 明确了农房改造简易评定办法 | 3 | 符合农房改造简易评定办法标准得3分，不符合标准不得分。 | 3 |
| 任务完成（40%） | 项目完成数量 | 50% | 项目完成率＝（项目已经建成的户数／项目下达计划的户数）×100％ | 20 | 按项目计划完成建设任务100％的得20分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止； | 20 |
|  | 项目完成质量 | 50% | 改造成果有验收合格意见； | 5 | 改造成果有验收合格意见得4分，不具备不得分 | 5 |
|  |  |  | 改造项目申报手续不完备的； | 5 | 手续完备的得4分，不完备的得0分 | 5 |
|  |  |  | 危房改造不按计划实施的； | 5 | 按计划实施的得4分，未按计划实施的每减少5个百分点扣1分，扣完为止 | 5 |
|  |  |  | 房屋改造质量不符合要求的。 | 5 | 质量符合相关建设标准的得4分，不符合标准的不得分 | 5 |
| 资金管理（20%） | 资金完成程度 | 20% | 资金完成率＝（项目使用资金／项目计划下达资金）×100％ | 4 | 按投资计划，完成投资100％的为4分，每减少10个百分点扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 财务管理 | 10% | 采取直接支付 | 1 | 采取直接支付，确保建设资金专款专用得1分，未按规定得0分 | 1 |
|  |  |  | 实行专账核算。 | 1 | 建立了项目建设专帐的得1分，未建立的得0分。 | 1 |
|  | 财政资金到位率 | 20% | 资金到位率＝（财政实际到位资金／项目计划下达资金）×100％ | 4 | 100％为4分，每减少10个百分点扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 资金拨付 | 20% | 是否严格按照改造进度拨款；是否通过银行转账，直接支付到实施乡镇街道办 | 4 | 按照规定拨付工程款的得4分，未按规定的得0分。 | 4 |
|  | 财政资金违纪 | 30% | 是否存在截留、挤占、挪用等违规，虚列支出等情况 | 6 | 存在违规1处扣1分，扣完为止。 | 6 |
| 项目管理（20%） | 申报手续 | 20% | 具备项目部门申报文件； | 1 | 有项目申报文件的得1分，没有的得0分 | 1 |
|  |  |  | 具备项目区级批准下达计划指标文件； | 2 | 具有项目批复计划指标文件的得2分，没有的得0分。 | 2 |
|  | 公示制 | 20% | 相关乡镇街道办实行了“公示制”，对项目名称、补助对象、补助标准、验收情况、补助金额等信息进行了公示。 | 5 | 公示一项得1分，未公示不得分。 | 5 |
|  | 档案管理 | 10% | 及时收集、整理、归档从改造项目策划到竣工验收全过程各个环节的各种文字、图表、声像等技术文件材料，建立健全工程项目档案 | 2 | 资料齐全、规范得2分，齐全但不够规范的得1分，不齐全得0分。 | 1 |
|  | 书面报告 | 20% | 定期报送项目进度； | 1 | 按时报送的得1分，未按时报送的不得分。 | 1 |
|  |  |  | 项目实施结束后，提交项目实施情况； | 1 | 向主管部门提交了项目实施情况报告的得1分，未报告的不得分 | 1 |
|  |  |  | 提交资金使用及效益情况报告； | 2 | 向相关部门提交了资金使用情况报告的得2分，未报告的不得分 | 2 |
|  | 项目使用情况 | 30% | 项目实施竣工以来，出现问题的次数 | 2 | 项目竣工投入使用后，未出现问题得2分，出现问题一次扣0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 项目使用过程中，出现问题的类型 | 2 | 未出现问题得2分，改造后房屋同一类型问题出现超过3次，或者改造后房屋出现的不同类型问题超过2次得1分；超过的不得分。 | 2 |
|  |  |  | 项目使用过程中出现问题马上得到解决。 | 2 | 问题马上得到了解决得2分，改造后房屋出现问题后没有得到解决得0分。 | 2 |
| 项目效益（10） | 群众满意程度 | 50% | 满意度＝（满意群众/农村人数）×100％ | 5 | 群众认为项目能够为乡镇街道办农村贫困人口满意度100％为5分，不满意的每减少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 建设成效 | 50% | 有效改善全区贫困户住房条件，达到基本安全住房要求。 | 5 | 全面改善得满分，部分改善得2分 | 2 |
| 合计 | — | — | — | 100分 |  | 95 |

五、专业名词解释。

“三公”经费支出口径：是指因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费；公务接待费开支的基本公用经费。

“机关运行”经费支出口径：是指行政单位公务员或参照公务员管理的事业单位人员财政安排的一般公共预算用于基本公用经费方面的支出，如基本办公费、水电费、差旅费等。

六、决算公开联系方式。

重庆市开州区城乡建设委员会：办公室电话：87403331

发展计划科：87403002，财务科长：刘维：13896210313