重庆市开州区住房和城乡建设委员会

开

重庆市开州区住房和城乡建设委员会

关于下达2023年农村低收入群体等重点对象

危房改造计划的通知

各乡镇人民政府（街道办事处）：

为贯彻落实市委市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，按照市住房城乡建委的部署和区委区政府工作安排，切实保障农村低收入群体基本住房安全，根据各乡镇（街道）的申报情况，现将2023年农村低收入群体危房改造计划下达有关事项通知如下：

一、计划下达依据

本次下达的2023年农村危房改造计划分配依据是2022年10月各乡镇（街道）初筛上报的农村低收入群体危房改造需求量。同时按照重庆市住房和城乡建设委员会《关于提前下达2023年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》文件重要精神指示，全区共499户，危房改造计划改造资金841.35万元，涉及36个乡镇（街道），具体计划分配见附件。

二、加快项目实施

各乡镇（街道）要采取有力措施加快推进危房改造进度，确保2022年12月底前全部开工建设，切实做到应保尽保、应改尽改，真正做到“危房不住人、人不住危房”。

三、严格审批把关

各乡镇（街道）要扎实做好对象认定、住房安全等级鉴定、申请评议审核审批、施工过程管理、补助资金管理、档案管理、政策宣传等工作，确保阳光操作。

四、确保风险底线

各乡镇（街道）要时刻关注住房安全保障容易出现问题的风险点。一是已保障对象回流的风险。二是已纳入危房改造对象及严重突发困难户没有保障到位的风险。三是原排危改造的房屋重新致危的风险。

附件：2023年开州区农村低收入群体农村危房改造计划

（资金）表

重庆市开州区住房和城乡建设委员会

2022年10月25日

附件

2023年开州区农村低收入群体农村危房改造计划（资金）表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇  （街道） | 2023年农村危房改造计划 | | | | |
| C级  （户） | D级  （户） | 无房户（户） | 合计（户） | 资金  （万元） |
| 1 | 汉丰 | 9 | 10 | 0 | 19 | 27.75 |
| 2 | 正安 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.3 |
| 3 | 赵家 | 13 | 11 | 0 | 24 | 32.85 |
| 4 | 镇东 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.6 |
| 5 | 白桥 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20.4 |
| 6 | 大德 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10.5 |
| 7 | 大进 | 1 | 0 | 21 | 22 | 44.85 |
| 8 | 敦好 | 1 | 11 | 0 | 12 | 23.85 |
| 9 | 关面 | 2 | 8 | 0 | 10 | 18.3 |
| 10 | 郭家 | 0 | 6 | 2 | 8 | 16.8 |
| 11 | 和谦 | 4 | 4 | 3 | 11 | 17.7 |
| 12 | 河堰 | 13 | 6 | 18 | 37 | 60.5 |
| 13 | 厚坝 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9.15 |
| 14 | 金峰 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13.35 |
| 15 | 九龙山 | 33 | 13 | 6 | 52 | 64.65 |
| 16 | 临江 | 9 | 19 | 18 | 46 | 84.45 |
| 17 | 麻柳 | 0 | 33 | 1 | 34 | 71.4 |
| 18 | 满月 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.3 |
| 19 | 南门 | 10 | 9 | 7 | 26 | 41.1 |
| 20 | 南雅 | 1 | 8 | 3 | 12 | 23.85 |
| 21 | 渠口 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.3 |
| 22 | 三汇口 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.85 |
| 23 | 天和 | 6 | 2 | 0 | 8（9） | 8.7 |
| 24 | 铁桥 | 6 | 15 | 2 | 23 | 40.2 |
| 25 | 温泉 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9.15 |
| 26 | 巫山 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10.05 |
| 27 | 五通 | 0 | 8 | 2 | 10 | 21 |
| 28 | 雪宝山 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5.25 |
| 29 | 义和 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 |
| 30 | 岳溪 | 0 | 11 | 0 | 11 | 23.1 |
| 31 | 长沙 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.85 |
| 32 | 中和 | 5 | 5 | 1 | 11 | 16.35 |
| 33 | 竹溪 | 19 | 26 | 4 | 49 | 77.25 |
| 34 | 紫水 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12.6 |
| 35 | 谭家 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.2 |
| 36 | 高桥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 |
| 合计 | | 153 | 240 | 106 | 499 | 841.35 |

重庆市开州区住房和城乡建设委员会办公室 2022年8月28日印发