开州府办发〔2023〕26号

重庆市开州区人民政府办公室

关于做好开州区2023年市级重点项目实施

有关工作的通知

区政府有关部门、有关单位：

2023年，市政府共确定开州区市级重点建设项目19个，计划总投资508.65亿元；确定市级重点前期规划研究项目7个，计划总投资208.86亿元。为深入贯彻落实《重庆市人民政府办公厅关于做好2023年市级重点项目实施有关工作的通知》（渝府办发〔2023〕30号）精神，有关部门单位要坚持以重点项目为载体落实重大战略，以重点项目为平台对接国家市级支持，以重点项目为抓手支撑投资稳定增长，全力推动前期项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早见效，助推实现全年经济增长预期目标，现就有关事项通知如下：

一、精心组织重点项目实施

各项目业主和牵头责任单位要围绕年度计划（附件1、2），明确责任分工，并落实好责任领导和责任人强力推进，续建项目要加快建设进度，确保完成年度投资计划；新开工项目要积极创造条件尽快开工建设，尽快形成有效投资；前期规划研究项目加强前期工作推进力度，早日具备开工条件。同时，要全面落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制，严格执行财务、档案等管理制度，进一步健全和完善质量安全保证体系，牢固树立质量第一的观念，切实抓好工程质量监督、安全生产、进度管理和廉政建设，努力打造精品工程、优质工程。

二、统筹加强要素综合保障

区级有关部门单位要认真把握国家宏观政策，强化政策预研储备，把行之有效的经验做法、改革创新的实践成果及时固化为政策举措和制度规范，提升市级重点项目有关政策措施的含金量和精准度。要建立健全“一库三池”（项目库和资金池、资源要素池、资产池）统筹匹配机制。要畅通政府、金融机构、企业间的对接通道，用好信贷资金、债券资金、股权融资等多种融资渠道。要创新推广以项目自平衡为核心的投融资模式，挖掘项目自身经营收益，规范特许经营权管理，更好撬动社会资本参与投资。要做好建设用地统筹保障工作，市级重点项目建设用地优先纳入用地计划保障范围。要强化服务意识，主动介入及时帮助解决市级重点项目遇到的有关问题，确保各环节审批、报建等前期工作无梗阻，保证市级重点项目顺利实施。

三、分级分类做好调度服务

各项目业主和牵头责任单位要明确前期工作和建设实施关键节点，落实责任到人、分解目标到旬，分级分类开展调度。对计划新开工项目，要倒排开工计划，核对开工前置审批要件，抓紧开工准备，力争早落地、早开工、早放量；对在建项目，要及时梳理制约项目建设进度和投资放量的卡点难点问题；对前期工作项目，要加强前期工作技术方案、审查审批节点协同。对市级重点项目推进过程中的卡点难点问题，按照项目业主、项目牵头责任单位、区政府分管领导等层级开展调度。各项目牵头责任单位要督促项目业主指定专人负责，在每月22日前通过电子邮箱向区发展改革委重大项目服务中心填报附件3（开工项目施工图片同步报送），逾期未报送视为该项目未推进。区政府督查办和区发展改革委要加强日常监测、预警、提醒和调度工作，强化运行分析，对项目建设和有关工作进展情况进行通报，对进度严重滞后的项目责任单位负责人开展约谈。

附件：1．开州区2023年续建、新开工市级重点项目年度工作计划

2．开州区2023年前期规划研究市级重点项目年度工作计划  3．开州区2023年市级重点项目进展情况填报表

重庆市开州区人民政府办公室

2023年5月10日

（此件公开发布）