开州交发〔2023〕26号

重庆市开州区交通局

关于G542开州区南雅至铁桥段路面大修工程合同变更事项的批复

重庆宏畅交通发展集团有限公司：

你集团《关于审核G542开州区南雅至铁桥段路面大修工程合同变更的请示》（渝宏交〔2022〕170号）收悉。根据《重庆市开州区人民政府办公室关于贯彻落实全市深化公共资源交易监督管理改革意见的通知》（开州府办发〔2020〕66号）文件要求，我局对G542开州区南雅至铁桥段路面大修工程合同变更进行了核查，经局2023年第1次党委会研究同意后，现批复如下：

一、项目变更内容

1.根据《重庆市开州区南雅镇人民政府关于请求支持集镇街面平整油化的请示》（南雅府文〔2022〕13号）、《重庆市开州区交通局关于对南雅镇集镇街面整治油化的意见》（开州交文〔2022〕186号）及区领导的批示，对南雅镇场镇年久失修，破损严重路段采用路基换填补强，路面加铺沥青的措施进行整治维护，增加投资109.89万元。

2.按原设计实施后路面标高与临边住户院坝存在5cm高差，影响行车安全，需顺接道路，增加院坝搭接工程量，增加投资22.16万元。

该项目累计2项变更，共增加投资约132.05万元。

二、工作要求

请加强项目监督管理，工程量已收方为准，并严格要求施工单位按规范施工，确保工程建设质量。

附件：开州区国有投资项目合同变更行业主管部门审核表

重庆市开州区交通局

2023年3月6日