开州发改审〔2024〕312号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于调整重庆市开州、梁平、云阳片区森林

火灾高风险区综合治理工程建设项目

可行性研究报告的批复

重庆市开州区林业局：

你单位《关于申请调整重庆市开州、梁平、云阳片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告的函》（开州林函〔2024〕53号）及相关材料收悉。经研究，原则同意你单位报送的《重庆市开州、梁平、云阳片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告（调整版）》，现将相关情况批复如下：

一、项目法人。重庆市开州区林业局。

二、项目名称。重庆市开州、梁平、云阳片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目。

三、项目代码。2302-500154-04-05-374053。

四、建设地点。开州区各乡镇街道。

五、建设内容及规模。在开州区域新建蓄水池46个；新建森林防火检查站20个，建设智能防火卡口50套；购置森林防火物资1批。

六、投资估算及资金来源：项目估算投资1115.88万元，其中：工程费用961.5万元，其他费用101.25万元，预备费53.14万元。资金来源：中央专项资金890万元，地方配套资金225.88万元。

七、建设工期：24个月。

八、招标核准。按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令），本项目的施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购采用公开招标方式；本项目的勘察、设计、监理等中介服务机构应当通过重庆市网上中介服务超市进行选取。

九、相关事项。接此批复后，请按《重庆市开州区人民政府关于印发重庆市开州区政府投资实施细则的通知》（开州府发〔2023〕12号）规定，按照基本建设程序完善相关前期手续后，编制项目总投资概算报告报我委审批。

原开州发改审〔2023〕146号文作废。

重庆市开州区发展和改革委员会

2023年4月17日

重庆市开州区发展和改革委员会办公室       2024年4月17日印