开州发改审〔2024〕313号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于重庆市开州区蒋家沟水库工程总投资概算的批复

重庆市开州区水利局：

你单位《关于审批重庆市开州区蒋家沟水库工程总投资概算的请示》（开水运保文〔2024〕16号）及相关材料收悉。根据重庆市开州区水利局《关于重庆市开州区蒋家沟水库工程初步设计报告准予行政许可的决定》（开州水利行〔2024〕42号），结合重庆市鼎运工程咨询有限公司出具的《重庆市开州区蒋家沟水库工程概算审核报告》（重鼎运工咨〔2024〕第117号），经研究，现将该项目总投资概算有关内容批复如下：

一、项目法人。重庆市开州区水利工程运行保障中心。

二、项目代码。2309-500154-04-01-684101。

三、建设内容及规模。新建一座IV等小(1)型水利工程水库总库容132万立方米。工程主要由大坝枢纽工程组成，其中大坝为C20埋石混凝土重力坝，正常蓄水位高程206.00米，坝顶高程209.00米，最大坝高43.00米；上坝公路长130米，采用沥青混凝土路面，路面宽4.5米；配套完善管理用房等附属设施。

四、核定投资规模及资金来源。核定项目总投资概算控制在14249.80万元以内（分项构成详见附表），其中：工程部分9343.55万元（建筑部分6252.56万元、机电设备及安装工程390.52万元、金属结构设备及安装工程131.92万元、施工临时工程612.28万元、独立费用1511.34万元，基本预备费444.93万元），专项部分4906.25万元（建设征地与移民安置补偿投资4341.64万元、环境保护工程投资134.25万元，水土保持工程430.36万元）。资金来源：争取上级资金及业主自筹资金。

五、加强项目管理。严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制；严格做好投资控制，项目总投资不得超过经核定的总投资概算，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。

六、加强资金管理。该项目应在资金落实到位后实施，并实行专款专用、专账核算，不得挤占、挪用其他项目资金。

附件：1.重庆市开州区蒋家沟水库工程总投资概算核定表

2.《重庆市开州区蒋家沟水库工程总概算审核报告》（重鼎运工咨〔2024〕第117号）

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年4月20日

附件1：

重庆市开州区蒋家沟水库工程总投资概算核定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 核定金额 | 计费依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程部分 | 9343.55 |  |
| 一 | 建筑部分 | 6252.56 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 390.52 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 三 | 金属结构设备及安装 工程 | 131.92 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 三 | 施工临时工程 | 612.28 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 四 | 独立费用 | 1511.34 |  |
| 1 | 建设管理费 | 127.42 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 2 | 工程建设监理费 | 121.46 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 3 | 生产准备费 | 5.91 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 4 | 科研勘察设计费 | 778.90 | 按合同暂列，据实结算 |
| 4.1 | 工程勘察费 | 432.61 |  |
| 4.2 | 工程设计费 | 346.29 |  |
| 5 | 其他 | 477.65 | 《水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版） |
| 5.1 | 工程质量检测费 | 34.92 |  |
| 5.2 | 工程咨询费 | 360.10 |  |
| 5.3 | 工程保险费 | 36.94 |  |
| 5.4 | 爆破工程专项费用 | 45.69 |  |
| 五 | 基本预备费 | 444.93 | （一+二+三+四）*5% |
| 第二部分 | 专项部分 | 4906.25 |  |
| 1 | 建设征地与移民安置补偿投资 | 4341.64 | 《重庆市开州区集体土地征收补偿安置实施办法的通知》（开州府发〔2021〕9号） |
| 2 | 环境保护工程投资 | 134.25 | 暂列据实结算 |
| 3 | 水土保持工程投资 | 430.36 | 暂列据实结算 |
| 第三部分 | 项目总投资 | 14249.80 |  |

重庆市开州区发展和改革委员会办公室          2024年4月20日印