开州发改审〔2024〕559号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于重庆市开州区实验中学和开州中学及

丰乐中学普通高中建设项目

可行性研究报告的批复

重庆市开州区教育委员会：

你单位《关于重庆市开州区实验中学、开州中学、丰乐中学普通高中建设项目可行性研究报告的函》（开州教函〔2024〕160号）及相关材料收悉。依据重庆市发展改革委对应投资计划和区政府领导批示精神，经研究，原则同意你单位报送的《重庆市开州区实验中学、开州中学、丰乐中学普通高中建设项目可行性研究报告》，现将相关事项批复如下：

一、项目法人。重庆市开州区实验中学，重庆市开州中学，重庆市开州区丰乐中学。

二、项目名称。重庆市开州区实验中学、开州中学、丰乐中学普通高中建设项目。

三、项目代码。2406-500154-04-01-235520。

四、建设地点。开州区实验中学、开州中学、丰乐中学校内。

五、建设内容及规模。实验中学校负责在本校内新建高中教学综合楼1栋，总建筑面积10499平方米，其中地上建筑面积9396平方米，地下建筑面积1103平方米；配套完善相关附属设施（备）建设。开州中学负责在校内新建高中科创楼1栋总建筑面积12001平方米，其中地上建筑（教学科创楼）建筑面积8499平方米，地下车库建筑面积3502平方米；配套完善相关附属设施（备）建设。丰乐中学负责在本校内新建高中教学综合楼和学生宿舍楼各1栋，总建筑面积11982平方米，其中：综合楼建筑面积9960平方米（含地下车库2915平方米），宿舍楼建筑面积2022平方米；配套完善相关附属设施（备）建设。

六、投资估算及资金来源。项目估算总投资17799.33万元，其中：工程费用15654.58万元，工程建设其他费用1297.16万元，预备费847.59万元。项目资金来源：2024年超长期特别国债资金14240万元，其余由项目法人多渠道筹资。

实验中学项目投资5799.78万元，其中：工程费用5100.93万元，工程建设其他费用422.67万元，预备费276.18万元；项目资金来源：2024年超长期特别国债资金4640万元，其余由项目法人多渠道筹资。开州中学项目投资5999.77万元，其中：工程费用5276.82万元，工程建设其他费用437.25万元，预备费285.70万元；项目资金来源：2024年超长期特别国债资金4800万元，其余由项目法人多渠道筹资。丰乐中学项目投资5999.77万元，其中：工程费用5276.82万元，工程建设其他费用437.25万元，预备费285.70万元；项目资金来源：2024年超长期特别国债资金4800万元，其余由项目法人多渠道筹资

七、建设工期。24个月。

八、招标核准。按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令），本项目的施工、勘察设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购采用公开招标方式。

九、相关事项。接此批复后，请按《重庆市开州区人民政府关于印发重庆市开州区政府投资实施细则的通知》（开州府发〔2023〕12号）规定，按照基本建设程序完善相关前期手续后，编制项目总投资概算报我委审批。

开州发改函〔2024〕187号、开州发改函〔2024〕203号文件作废。

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年9月14日

抄送：重庆市开州区实验中学，重庆市开州中学，重庆市开州区丰乐

中学。

重庆市开州区发展和改革委员会办公室      2024年9月14日印发