开州发改审〔2024〕616号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于重庆市开州区白鹤街道东华街小区老旧

小区配套基础设施建设项目

可行性研究报告的批复

重庆开乾投资集团有限公司：

你单位《关于重庆市开州区白鹤街道东华街小区老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告审查的函》（重开乾司函〔2024〕240号）及相关材料收悉。依据区领导批示精神，结合《重庆市开州区发展和改革委员会关于转下达开州区保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内投资计划的通知》（开州发改投〔2024〕5号），经研究，原则同意你单位报送的《重庆市开州区白鹤街道东华街小区老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告》，现将相关事项批复如下：

一、项目法人。重庆开乾投资集团有限公司。

二、项目名称。重庆市开州区白鹤街道东华街小区老旧小区配套基础设施建设项目。

三、项目代码。2302-500154-04-01-817027。

四、建设地点。开州区白鹤街道东华社区。

五、建设内容及规模。改造燃气立管4.2公里；拆除破损地面7500平方米、砌体1000立方米；白改黑道路9600平方米、铺装人行道地砖10000平方米；排水沟修复及清掏2000米、改造雨水管1400米、污水管1400米、化粪池10座；规整供电管线1000米；行道树种植320株；绿植提档改造1500平方米；增设照明路灯60盏；改造消防设施22套、消防管道1600米；配套建设无障碍设施、坐凳、健身器械、停车系统、文化宣传栏、非机动车停车棚等公共配套设施。

六、投资估算及资金来源。本项目估算总投资约3666.89万元，其中：工程费用3141.14万元，工程建设其他费用349.94万元，预备费175.81万元。资金来源为：保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内资金2195万元，其余由项目法人多渠道筹资解决。

七、建设工期。10个月。

八、建设管理模式。本项目实行建设管理代理制。在严格执行项目法人责任制规定基础上，重庆开乾投资集团有限公司委托重庆三宜建设集团有限公司负责项目建设管理代理，相关具体事项由双方按照有关规定签订建设管理代理合同约定。

九、招标核准。按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令），本项目的施工、勘察设计以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购采用公开招标方式；本项目的监理等中介服务机构应当通过重庆市网上中介服务超市进行选取。

十、相关事项。接此批复后，请按《重庆市开州区人民政府关于印发重庆市开州区政府投资实施细则的通知》（开州府发〔2023〕12号）规定，按照基本建设程序完善相关前期手续后，编制项目总投资概算报我委审批。

开州发改函〔2023〕42号文件作废。

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年10月18日

重庆市开州区发展和改革委员会办公室       2024年10月18日印