附件

| 重庆市开州区2017年第二批重点建设项目计划方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 投资类别 | 主要建设内容及规模 | 计划总投资及资金来源 |  |  |  |  |  | 年度预期投资 | 年底目标进度 | 牵头责任单位 | 牵头 区领导 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央市级资金 | 三峡后续资金 | 财政统筹整合资金 | 融资 资金 | 自筹或自有 |  |  |  |  |
|  | 合计23个项目 |  |  |  | 119596 | 12812 | 9299 | 9321 | 58897 | 29267 | 76400 |  | —— | —— |
| 1 | 2017农村建设用地复垦项目 | 区土地整治中心 | 政府 | 实施农村建设用地复垦220亩 | 2200 |  |  |  | 2200 |  | 1200 | 完成工程量50% | 区国土房管局 | 马文森 |
| 2 | 2017年地灾治理项目 | 区地环站 | 政府 | 丰乐、竹溪、汉丰、渠口、镇安、赵家等6处地灾点治理 | 1603 |  | 1603 |  |  |  | 1000 | 完成工程量60% | 区国土房管局 | 马文森 |
| 3 | 天东002-X18井钻井工程 | 重庆气矿 | 市场 | 天东002-X18井钻井 | 4639 |  |  |  |  | 4639 | 2400 | 完成工程量50% | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 4 | 联通开县分公司业务综合楼 | 联通重庆分公司 | 市场 | 综合楼3000平方米、车库及附属 | 2720 |  |  |  |  | 2720 | 1000 | 完成工程量35% | 区经济信息委 | 杨玉书 |
| 5 | 雪宝山自然保护区基础设施建设 | 雪宝山管理局 | 政府 | 新建管护站3处保护点2处检查站3处，巡护道路25公里及步道5公里，排水供电等附属 | 2363 | 1890 |  | 473 |  |  | 700 | 完成工程量30% | 区林业局 | 田水松 |
| 6 — 3 — | 猪八戒网络有限公司共享服务中心 | 猪八戒网络公司 | 政府 | 建设及运营开州区企业市场服务平台、“互联网+”服务中心、中小企业云端服务平台 | 900 |  |  | 900 |  |  | 500 | 完成工程量50% | 区商务局 | 杨玉书 |
| 7 — 4 — | 叁和大润发购物广场 | 叁和大润发商贸公司 | 市场 | 占地18000平方米建设首饰、儿童游乐、服装、美食等一体购物中心 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 1500 | 完成工程量50% | 区商务局 | 杨玉书 |
| 8 | 孙氏商贸物流配送中心 | 孙氏商贸 | 市场 | 在白鹤街道建设1万平方米物流配送中心 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 900 | 完成工程量50% | 区商务局 | 杨玉书 |
| 9 | 长安汽车超市 | 富强汽修公司 | 市场 | 占地35亩在歇马物流园建成一个汽车超市，包括三检中心 | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 1000 | 开工建设 | 区商务局 | 杨玉书 |
| 10 | 赵家等3座垃圾填埋场渗沥液处理及防渗、封场工程 | 区固废处理厂 | 政府 | 赵家、温泉、临江3地渗沥液处理230吨/天及甲烷燃放收集等配套 | 4186 |  | 3516 |  |  | 670 | 500 | 开工建设 | 区市政园林局 | 覃兴建 |
| 11 | 城市固废处理厂封场工程 | 区固废处理厂 | 政府 | 130万立方米垃圾封场处置及土壤修复 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 500 | 开工建设 | 区市政园林局 | 覃兴建 |
| 12 | 中心城区污水管网综合治理 | 区公用设施处 | 政府 | 升级改造污水管网45公里 | 7500 |  |  | 7500 |  |  | 500 | 开工建设 | 区市政园林局 | 覃兴建 |
| 13 | 南山东路和明镜石排洪沟建设 | 区市政园林局 | 政府 | 新建排洪渠道7500米及配套设施 | 2903 |  | 2903 |  |  |  | 500 | 开工建设 | 区市政园林局 | 覃兴建 |
| 14 | 南雅河南雅镇河段综合治理工程 | 区河道管理站 | 政府 | 整治河堤2.15公里 | 1610 | 1610 |  |  |  |  | 800 | 完成工程量50% | 区水务局 | 田水松 |
| 15 | 肖家河金峰镇河段综合治理工程 | 区河道管理站 | 政府 | 整治河堤4.5公里 | 1560 | 1560 |  |  |  |  | 800 | 完成工程量50% | 区水务局 | 田水松 |
| 16 | 2017年国家水保重点工程锅尖沟小流域 | 区水保站 | 政府 | 治理水土流失面积16平方公里 | 838 | 752 |  | 48 |  | 38 | 500 | 完成工程量60% | 区水务局 | 田水松 |
| 17 | 新增贫困人口及档外贫困人口人饮工程 | 各乡镇街道 | 政府 | 建设、改造一批农村饮水工程 | 1797 |  |  |  | 1797 |  | 1000 | 完成工程量55% | 区水务局 | 田水松 |
| 18 | 区广播电视台创市一级标准化广播电视台项目 | 区广播电视台 | 政府 | 演播室建设、高清节目播出建设及直播车等设备 | 800 |  |  | 400 |  | 400 | 800 | 项目完工 | 区文化委 | 高显权 |
| 19 | 临江家居产业园一期工程 | 浦发集团 | 政府 | 标准厂房23万平方米引进50家业主年产值20亿元 | 52000 |  |  |  | 52000 |  | 52000 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 20 | 粉末冶金汽车零部件项目 | 科得利机械公司 | 市场 | 租用标准厂房，建设年产值4000万元粉末冶金汽车零部件项目 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 项目完工 | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 21 | 赛润羊绒总部搬迁项目 | 赛润羊绒公司 | 市场 | 二期厂房2000平方米，形成年产200万套羊绒衫羊毛衫生产能力 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 3000 | 完成工程量50% | 浦里新区管委会 | 杨玉书 |
| 22 | 交巡警支队车辆管理所工程 | 开州建工公司 | 政府 | 用地35亩，业务技术用房4900平方米 | 2900 |  |  |  | 2900 |  | 2000 | 完成主体 | 开州建工公司 | 覃兴建 |
| 23 | 白鹤街道榨房渡改桥工程 | 白鹤街道办 | 政府 | 桥长167米连接道353米宽12米四级道路 | 1277 |  | 1277 |  |  |  | 300 | 开工建设 | 白鹤街道办 | 马文森 |