开州府办发﹝2022﹞56号

重庆市开州区人民政府办公室

关于印发开州区2022年政务信息化项目清单的通知

各乡镇人民政府（街道办事处），区政府相关部门，有关单位：

开州区2022年政务信息化项目清单经区政府同意。现下达给你们，请认真组织实施，努力实现年度预期目标。

一、项目计划

本次2022年政务信息化项目清单共28个，计划总投资4.87亿元。其中：年内可实施的政务信息化项目17个，计划总投资3.51亿元；资金到位即可实施的政务信息化项目5个，计划总投资1.08亿元；纳入储备的政务信息化项目6个，计划总投资2721万元。

二、及时启动实施

本次下达的项目计划中，完成前期工作且资金有保障的项目可直接按程序实施，其中有重大变更的按程序重新申请决策。资金未到位的项目需明确资金来源后再实施。储备项目应抓紧推进，其中资金有保障且能在年内开工的，可向区大数据发展局提出申请，调整项目建设计划。

三、加强管理

（一）项目业主单位严格按照《重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区政务信息化项目管理暂行办法的通知》（开州府办发〔2021〕41号）和《重庆市开州区发展和改革委员会重庆市开州区财政局重庆市开州区大数据应用发展管理局关于加强区级政务信息化项目建设管理的通知》（开州发改文〔2022〕93号）文件要求负责本单位信息化工作的建设、运行和安全监管等相关工作。

（二）区大数据发展局、区发展改革委、区财政局、区审计局和区国家保密局要严格履行相关职责，严格规范政务信息化项目建设，杜绝盲目投资和重复建设。未纳入清单的信息化项目原则上一律不准实施，确需实施的由项目业主单位书面报区大数据发展局，按程序审定后执行。

附件：2022年政务信息化项目清单

重庆市开州区人民政府办公室

2022年7月11日

（此件公开发布）

附件

2022年政务信息化项目清单

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 应用领域 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计政务信息化项目清单28个 |  |  | —— | —— | 48698.75 |
|  | 年内可实施的政务信息化项目17个 |  |  | —— | —— | 35128.45 |
|  | 资金到位即可实施的政务信息化项目5个 |  |  | —— | —— | 10848.85 |
|  | 纳入储备的政务信息化项目6个 |  |  | —— | —— | 2721.45 |
| 一 | 年内可实施的政务信息化项目17个 |  |  | —— | —— | 35128.45 |
| 1 | 浦发投资集团 | 万达开智能制造示范区开州智慧园区5G融合创新运用项目 | 产业融合 | 浦里新区智慧园区应用、5G+工业互联网、智慧开州大数据运营中心应用、5G+智慧城管、5G+智慧公园、5G+智慧交通、5G+智慧物流、5G+智慧服务机器人、5G+智慧消防、5G+智慧医疗、5G+智慧旅游、5G+智慧教育、5G+智慧环保等13项内容。 | 2022—2023 | 13719.4 |
| 2 | 区委政法委 | 开州区社会治安综合治理中心建设 | 城市治理 | 社会治安综合治理建设须在开州区建成1个区级综治中心、40乡镇（街道）综治中心、535村（社区）级综治中心和4914综合治理网格。建设社会治安综合治理信息系统“9+X”模块平台部署和“网+网”模式的区级各部门单位数据接口对接；建设综治视联网和综治视频指挥调试会议系统。 | 2022—2023 | 2500 |
| 3 | 区应急局 | 基层应急指挥平台 | 政府管理 | 在郭家镇、和谦镇、大进镇、谭家镇、敦好镇、中和镇、铁桥镇、南雅镇、竹溪镇、南门镇政府所在地的原应急场所改（扩）建指挥大厅、应急办公室和应急物资仓库约 2500平方米，包括室内外装修、架设 LED大屏及配套支持系统、添置办公、物资储备收发和监控设备等。 | 2022—2023 | 693.3 |
| 4 | 区水利工程运行保障中心 | 开州区三峡库区水利工程自动化监测系统 | 政府管理 | 22座水库的云平台设施建设、水雨情自动测报设施、大坝安全监测自动化设施、水质在线监测设施、在线视频监控设施、闸门后台控制设施、大数据平台、应用支撑平台、统一信息接收处理子系统、业务应用子系统、移动终端支撑子系统、第三方支撑软件采购、备品备件、项目运行维护。 | 2022—2023 | 2831.15 |
| 5 | 区水利工程运行保障中心 | 开州区2021年小型水库雨水情测报和大坝安全监测 | 政府管理 | 新建和完善开州区56座小型水库雨水情监测系统,系统内包括人工水位标尺、自动水位观测、降永量观测、工程视频监视、现地显示终端和预警广播；完善开州区8座水库大坝安全监测设施;形成系统性的雨水情测报和大坝安全监测数据；接入开州区水利信息化平台。 | 2022—2023 | 524 |
| 6 | 区水利局 | 开州区智慧河长能力建设项目（开州区城乡饮水安全保障一期工程-专项债券项目） | 生态宜居 | 本项目通过前端监测站网的建设，实现水质、水资源、水环境、生态基流流速、采砂、水面水位等的实时监测监控；整合原有水库、水电站监控视频数据；对接市级/区级业务数据做到数据存储、数据分析、数据上传；通过公众服务平台，与公众在线交互，实现公众监督，全民治水。 | 2022—2024 | 1500 |
| 7 | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 刘伯承故居纪念馆数字化保护项目 | 文化旅游 | 利用地理信息技术及三维激光扫描技术对刘伯承同志故居及馆藏重点文物进行数字化信息扫描采集。建设智慧管理云平台系统实现对纪念馆多媒体数字综合管理。利用数字化VR、AR虚拟现实技术还原刘伯承同志亲历重大历史事件。建设虚拟全景纪念馆及故居，并为观众提供交互式漫游功能。建设刘伯承同志纪念馆官方网站及微信平台。 | 2022－2023 | 388.89 |
| 8 | 区交通建设综合行政执法支队 | 非现场治超执法系统(长远、浦万隧道出口、温岔口） | 政府管理 | 3处治超非现场执法系统建设。 | 2022—2023 | 480 |
| 9 | 区林业局 | 重庆市开州区森林草原火情智能监控 | 生态宜居 | 主要包括火情监测服务、数据传输服务、业务展示服务、已建接入服务和市级平台接入服务等，建设火情监控点位195个，数据传输专线241条，区级业务展示平台1套。 | 2022 | 4500 |
| 10 | 开州区数字化城市管理中心 | 城市综合管理服务平台建设与联网工作 | 城市治理 | 定制软件开发集成建设模式：组织项目采购招标、建设、验收。信息系统购买服务建设模式：组织项目采购招标、建设、验收、试运行。 | 2022 | 400 |
| 11 | 开州区数字化城市管理中心 | 公共服务数据资源和智能视频共建共享及应用 | 民生服务 | 1.完成公众服务基础数据资源普查数据入库发布工作。 2.实施城市管理行业公共安全视频智能应用和综合公园监控视频接入市城市智慧城管指挥中心。 | 2022 | 100 |
| 12 | 区民政局 | 民政服务机构安全监督管理平台 | 政府管理 | 建设开州区民政服务机构安全监督管理平台，实现全区民政服务机构的7*24小时安全监管服务，实现全局数据分析及决策、远程视频监控、全局报警态势分析、综合考核评分及隐患排查、通知下发、视频会议等功能。本项目覆盖特困供养机构（敬老院）42个、社会办养老机构20个、乡镇街道养老服务中心5个、区老年大学1个、区儿童福利院1个、区救助站1个、治丧服务场所7个、区殡仪馆1个、红宝陵园1个、公墓3个，总共82个。 | 2022 | 167.71 |
| 13 | 区财政局 | 开州区财税综合信息平台 | 政府管理 | 建立一套整合政府各部门涉税数据和互联网的经济大数据平台，利用该平台进行财税分析、风险预警、协控联管、项目管理、财源建设，依法对税务征管实施监督，摸清家底，掌握经济主动权。 | 2022 | 260 |
| 14 | 区财政局 | 重庆市政府采购全流程电子招投标 | 政府管理 | 实现招标、投标、开标、评标和监督监察等环节的全流程线上运行。 | 2022 | 15 |
| 15 | 区大数据发展局 | 开州区新型智慧城市智能中枢 | 政府管理 | 大数据资源中心（包含数据资源池和主题数据库）、数据中台、业务中台、特色应用等。 | 2022 | 4000 |
| 16 | 区大数据发展局 | 云计算中心 | 政府管理 | 包括基础设施建设，占地面积600㎡，机柜规模200个，存储能力7.5PB。 | 2022—2025 | 3000 |
| 17 | 区统计局 | “四上企业”电子台账建设 | 政府管理 | 运用现代信息技术，夯实企业统计基础、规范企业统计数据生产流程，实现企业统计数据可溯源至原始记录，切实提高统计数据质量，建立全区近700家“四上”联网直报企业电子统计台账。 | 2022 | 49 |
| 二 | 资金到位即可实施的政务信息化项目5个 |  |  | —— | —— | 10848.85 |
| 18 | 区政府办公室 | 党政网（电子政务外网）改造提升 | 政府管理 | 建设内容主要包括：强化政务网络基础设施支撑能力，对党政网（电子政务外网）进行升级改造，提升网络稳定性和业务承载能力。推进党政网（电子政务外网）延伸拓展，将（党政网）电子政务外网延伸到全区535个村（社区）。建设党政网（电子政务外网）安全监测平台和运维管理平台，并接入市级平台实现互联互通。 | 2022—2023 | 1800 |
| 19 | 区卫生健康委 | 重庆市开州区卫生健康信息大数据平台建设项目 | 民生服务 | 本项目基于开州区现有医疗信息系统和资源，通过建设1个平台、1套基层一体化系统、2大类应用（监管决策类、区域医疗业务协同类）、2个保障体系，租用1朵云，升级1张网（卫生专网）及多种基础医疗智能化硬件设备。 | 2022—2023 | 2718.85 |
| 20 | 区公安局 | 开州区移民稳定支撑信息系统项目 | 城市治理 | 视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等多维度、多种类信息采集前端建设，分析软件、模型、硬件资源建设。 | 2022—2023 | 4980 |
| 21 | 区消防救援支队 | 开州区消防物联网中终端设备建设 | 城市治理 | 对辖区内所有高层建筑的消防设施和重点部位加装物联感知终端和智能视频监控。 | 2022—2023 | 1200 |
| 22 | 区农业农村委 | 升级开州区农业资源一张图 | 政府管理 | 农业资源、农业产业基础数据、云服务、LED屏。 | 2022—2023 | 150 |
| 三 | 纳入储备的政务信息化项目6个 |  |  | —— | —— | 2721.45 |
| 23 | 重庆广播电视信息网络有限公司开州分公司 | 开州区移民社区应急管理综合能力提升工程 | 政府管理 | 覆盖全区12个移民乡镇街道的应急能力提升终端建设，包括5G无人机应急监测、应急播控平台设施、880套应急广播系统、12套户外宣传大屏；完善应急传输专用网络；建设区级公共应急管理平台；建立计算、存储、网络、安全等运行环境。 | 2023—2024 | 1500.45 |
| 24 | 区规划自然资源局 | 自然资源和空间地理数据库建设及应用开发 | 政府管理 | 数据治理、建设区县基础数据资源池、编制数据资源目录、开展数据接入，自然资源和空间地理数据库的应用开发。 | 2023—2024 | 129 |
| 25 | 区公安局 | 开州区农村地区公共安全视频监控补点扫盲项目 | 城市治理 | 涉及全区411个行政村，拟新建3355个全结构化镜头及配套存储设备。 | 2023—2024 | 150 |
| 26 | 区交通建设发展中心 | 新北环路监控系统升级 | 政府管理 | 新北环路监控设备升级改造。 | 2023—2024 | 500 |
| 27 | 区港航海事事务中心 | 开州航道监测信息平台系统 | 政府管理 | 航标动态监管系统、水位动态监测系统、水流量动态监测系统、视频实时监视系统等。 | 2023—2024 | 192 |
| 28 | 区港航海事事务中心 | 水上交通应急指挥系统 | 民生服务 | 水上交通应急指挥系统（含：应急队员单兵装备8套、侦查无人机1架、侦查且具备负重能力无人机2架）及应急调度指挥中心相关设备。 | 2023—2024 | 250 |